ITTOKAI

統合機能 1〜6 実装前設計書

全体基盤・権限・電子書類・職員申請・面会予約・ケア・ドゥ連携

目的 既存のITTOKAI v15を土台に、仕様書1〜6を安全に実装するため、コーディング前に画面・権限・DB・API・移行順・受入条件を固定する。

作成日：2026年9月22日　　対象：社内テスト〜施設パイロット

0. 実装方針（最初に確定すること）

1〜6を同時に機能追加するのではなく、まず「共通基盤」を完成させ、その上へ各モジュールを載せる。これを今回の開発原則とする。

| 優先 | 実装単位 | 狙い |
| --- | --- | --- |
| 0 | 本番共通基盤 | 永続DB、ファイル保管、認証、施設・部署・ユーザー、権限、通知、監査ログ |
| 1 | 全体システム／権限 | 家族・職員・管理者・ケア・ドゥを明確に分離 |
| 2 | 電子書類 v2 | 版管理、複数署名、監査ログ、署名済PDF |
| 3 | 職員申請 | 有給・残業・勤務変更と承認 |
| 4 | 面会予約 | 施設別・時間枠別予約 |
| 5 | ケア・ドゥ調達 | 商品・在庫・発注・納品・検品 |
| 6 | 請求・統合 | 請求、3点照合、ダッシュボード |

重要 現行のRender＋SQLiteは社内テスト用として残し、本実装系はPostgreSQL/Supabaseへ移行する。移行完了後に個人情報・職員情報・商取引情報を扱う。

1. 現行 v15 の状態とギャップ

現行v15をコード確認した結果、Python標準HTTPサーバー＋SQLite＋静的PWAで構成され、主なロールは family / admin、電子書類は1文書1家族署名を中心に実装されている。これを壊さず段階移行する。

| 領域 | 現行 v15 | 1〜6実装に必要な変更 |
| --- | --- | --- |
| DB | SQLite / ittokai.db | PostgreSQL/Supabase、マイグレーション管理、バックアップ |
| ユーザー | family / admin中心 | 職員、中間管理職（チーフ、リーダー、マネージャー）、施設管理者、本部、ケア・ドゥ、外部協賛企業 |
| 施設 | 単一施設デモ中心 | 複数施設・部署・所属・役職 |
| 電子書類 | documents＋events、簡易署名 | 複数受信者、署名順、版管理、テンプレート、取消・期限 |
| ファイル | URL・DB内署名データ中心 | StorageでPDF・署名画像・請求書を安全保管 |
| 通知 | アプリ内中心 | LINE/Web Push/メールの共通通知キュー |
| 監査 | document_events中心 | 全機能共通 audit_logs |
| API | server.py単一構成 | モジュール化、RBAC、将来FastAPI移行可能な構造 |

2. 確定する利用者・ロール・権限

| ロール | 対象 | 許可する主な操作 | 禁止・制限 |
| --- | --- | --- | --- |
| family | 家族・利用者 | 自分に紐づくトーク／お知らせ／書類署名／面会／請求／ショップ | 他利用者・職員・施設データ閲覧不可 |
| staff | 一般職員 | 担当家族対応、自分の申請、面会確認、在庫入力 | 承認不可、他部署原則不可 |
| leader | 中間管理職（チーフ、リーダー、マネージャー） | 一次承認、勤務変更確認、部署面会・在庫 | 他部署原則不可 |
| facility_admin | 施設管理者 | 文書送付、最終承認、予約設定、発注承認、施設分析 | 法人全体設定不可 |
| hq_admin | 法人本部 | 施設横断マスタ、監査、分析、高額発注承認 | 個人情報は必要最小限 |
| caredo | ケア・ドゥ担当 | 商品・価格・受注・納品・請求・取引分析 | 介護・健康情報閲覧不可 |
| sponsor | 外部協賛企業 | 自社広告・商品・成果レポート | 個人情報・施設取引情報不可 |

RBACルール 全APIは「ログイン済みか」だけでなく、role・facility_id・department_id・対象データの所有関係を毎回確認する。画面で隠すだけの権限制御は禁止。

3. 画面一覧（実装対象）

3.1 家族・利用者ポータル

| 画面 | 主機能 | Phase |
| --- | --- | --- |
| ホーム | 重要通知、未署名、次回面会、請求、ショップ導線 | 1 |
| トーク | 施設とのリアルタイムチャット・既読 | 既存強化 |
| お知らせ | 施設別配信・既読 | 既存強化 |
| 書類 | 未閲覧／署名待ち／署名済、PDF閲覧・署名 | 2 |
| 面会予約 | 施設→利用者→日付→時間枠→予約・変更・取消 | 4 |
| 請求 | 明細・請求書・入金状況（将来連携） | 6 |
| ショップ | 株式会社ケア・ドゥ公式ショップ | 既存 |
| マイページ | 家族・利用者・通知・同意設定 | 1 |

3.2 職員ポータル

| 画面 | 主機能 | Phase |
| --- | --- | --- |
| 職員ホーム | 今日の申請状況・面会・発注アラート | 3 |
| 申請一覧 | 自分の申請／承認待ち／完了 | 3 |
| 有給申請 | 全日・半日・時間単位、引継ぎ | 3 |
| 残業申請 | 予定時間・理由・実績差異 | 3 |
| 勤務変更 | 変更前後、交代相手、同意 | 3 |
| 面会管理 | 本日の面会、代理予約、来館状況 | 4 |
| 在庫 | 手入力、棚卸、入出庫 | 5 |
| 発注 | 発注候補確認・申請 | 5 |

3.3 管理者・本部・ケア・ドゥ

| ポータル | 主要画面 |
| --- | --- |
| 施設管理者 | 利用者／家族／職員、文書、承認、面会枠、在庫、発注、納品、請求、設定 |
| 法人本部 | 施設横断KPI、権限、マスタ、監査、高額発注、コスト分析 |
| ケア・ドゥ | 商品・価格、受注、納期回答、出荷・分納、納品書、請求書、売上・未請求・未入金 |

4. データベース設計（実装前確定版）

4.1 共通基盤テーブル

| テーブル | 用途 | 主要キー／項目 |
| --- | --- | --- |
| organizations | 法人 | organization_id, name |
| facilities | 施設 | facility_id, organization_id, code, name |
| departments | 部署 | department_id, facility_id, name |
| users | 認証主体 | user_id, email, phone, status |
| user_roles | 権限 | user_id, role, facility_id, department_id |
| employees | 職員 | employee_id, user_id, employee_no, position |
| residents | 利用者 | resident_id, facility_id, name, service_type |
| family_links | 家族紐付け | user_id, resident_id, relation, permissions |
| notifications | 通知 | recipient, type, channel, read_at, sent_at |
| audit_logs | 全機能監査 | actor, action, entity_type/id, ip, user_agent, metadata |

4.2 電子書類テーブル

| テーブル | 必須項目 |
| --- | --- |
| document_templates | title, category, required_checks, signature_fields, retention_rule |
| documents | document_id, facility_id, template_id, version, original_file_url, sha256, due_at, status |
| document_recipients | document_id, user_id, signer_role, sign_order, viewed_at, consent_at, signed_at |
| document_signatures | signature_id, document_id, user_id, signature_file_url, signer_name, hash |
| document_versions | document_id, version, source_file_url, hash, created_by |
| document_audit_logs | document_id, actor_id, action, timestamp, metadata |

4.3 職員申請・面会・調達テーブル

| 領域 | テーブル |
| --- | --- |
| 職員申請 | workflow_requests, workflow_approvals, approval_routes, leave_balances, shifts, qualifications |
| 面会 | visit_settings, visit_rooms, visit_slots, visit_reservations, visit_blackouts, visit_checkins |
| 商品・価格 | products, product_prices, product_alternatives, suppliers |
| 在庫 | inventory_locations, inventory_balances, inventory_transactions, inventory_rules |
| 発注 | purchase_orders, purchase_order_items, order_approvals |
| 納品・検品 | deliveries, delivery_items, inspections |
| 請求 | invoices, invoice_items, three_way_matches, payment_status |

5. API一覧（初期実装）

| Module | Method / Path | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 共通 | GET /api/me | ログインユーザー・権限・所属取得 |
| 共通 | GET /api/facilities | 権限範囲内の施設取得 |
| 文書 | POST /api/documents | 文書作成 |
| 文書 | POST /api/documents/{id}/send | 送信 |
| 文書 | POST /api/documents/{id}/sign | 同意・署名 |
| 文書 | POST /api/documents/{id}/void | 取消／再発行 |
| 申請 | POST /api/workflows/leave | 有給申請 |
| 申請 | POST /api/workflows/overtime | 残業申請 |
| 申請 | POST /api/workflows/shift-change | 勤務変更 |
| 承認 | POST /api/workflows/{id}/approve | 承認 |
| 承認 | POST /api/workflows/{id}/reject | 否認／差戻し |
| 面会 | GET /api/visits/slots | 空き枠取得 |
| 面会 | POST /api/visits/reservations | 予約 |
| 面会 | PATCH /api/visits/reservations/{id} | 変更／取消 |
| 在庫 | POST /api/inventory/transactions | 入出庫・棚卸 |
| 発注 | GET /api/orders/suggestions | 発注候補 |
| 発注 | POST /api/purchase-orders | 発注書作成 |
| 納品 | POST /api/deliveries/{id}/inspect | 検品 |
| 請求 | POST /api/invoices | 請求登録 |
| 照合 | GET /api/matches/{invoice_id} | 3点照合結果 |

6. モジュール別のMVPと受入条件

6.1 電子書類 v2

PDFアップロード／テンプレート作成

複数送付先と署名順序

閲覧・同意・署名・期限管理

版管理と取消（物理削除しない）

署名済PDF＋証跡PDF

LINE通知・未閲覧／期限リマインド

施設管理者が一覧で進捗確認

受入条件 家族がPDFを閲覧し、必要なチェックと署名を行い、施設と家族双方が署名済PDFを取得できる。再発行時は旧版が保持される。

6.2 職員申請

有給：日付・単位・引継ぎ、残数表示

残業：予定開始／終了・理由・実績差異

勤務変更：変更前後・交代相手・本人同意

中間管理職（チーフ、リーダー、マネージャー）一次承認→施設管理者最終承認

差戻し／否認コメント必須

CSV出力（勤怠API連携は次段階）

受入条件 3申請がスマホで申請→承認→履歴保存まで完結し、本人が自分を承認できない。

6.3 面会予約

施設別ON/OFF

面会場所・時間枠・同時予約上限

予約可能期間・休止日

家族は空き枠のみ選択

変更／キャンセル

代理予約（電話受付分）

前日／当日通知

受入条件 同一枠の上限超過やブロック時間への予約が発生せず、家族と施設双方で予約状態が一致する。

6.4 ケア・ドゥ調達

商品／規格／入数／施設別単価／最低ロット／標準納期

施設・保管場所別在庫

最低在庫・安全在庫・発注点

発注候補→承認→注文

ケア・ドゥ受注・納期回答

納品→検品→請求

注文・納品・請求の3点照合

受入条件 1商品について、在庫不足→発注候補→承認→注文→納品→検品→請求→照合まで追跡できる。

7. 実装スプリント案

| Sprint | 期間目安 | 成果物 | 色 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 1〜2週 | Supabase/PostgreSQL、Storage、認証、施設・部署・ユーザー・RBAC、監査ログ | 水色 |
| S1 | 1〜2週 | 既存v15移行、電子書類v2基盤 | 水色 |
| S2 | 1〜2週 | 職員申請3種＋承認 | 水色 |
| S3 | 1〜2週 | 面会予約MVP | 水色 |
| S4 | 2〜3週 | 商品・価格・在庫・発注候補 | 水色 |
| S5 | 2〜3週 | 受注・納品・検品・請求・3点照合 | 黄色 |
| S6 | 1〜2週 | 通知、ダッシュボード、CSV/API接続準備、パイロットQA | 黄色 |

実装順序 S0が完了する前に個別モジュールを本番DBへ載せない。v15のテスト機能は残し、別ブランチ／別環境で統合版を構築する。

8. GitHub・Render・環境構成

| 環境 | 用途 | 推奨 |
| --- | --- | --- |
| production | 本番 | Render有料相当＋Supabase本番、実データ |
| staging | 社内・施設パイロット | Render別Service＋Supabase別Project、架空／限定データ |
| development | 開発 | ローカル＋開発DB |

GitHubは main=本番、develop=統合開発、feature/*=機能別を基本とする。

DBスキーマ変更はSQL migrationとして管理し、手作業で本番DBを直接変更しない。

LINE LIFF Endpointはstagingとproductionを分ける。

秘密鍵・Supabase Service Role等をGitHubへコミットしない。Render Environment Variablesへ保存する。

9. 実装開始前に法人側で決める入力事項

| 分類 | 実装前に確定する内容 | 担当想定 |
| --- | --- | --- |
| 施設 | パイロット施設、部署名、サービス種別 | 法人／施設 |
| 職員 | 職員番号、所属、役職、承認者 | 人事／施設 |
| 権限 | 中間管理職（チーフ、リーダー、マネージャー）・施設長・本部の閲覧／承認範囲 | 法人 |
| 文書 | 最初に使うテンプレート3〜5種、署名者、期限 | 相談員／事務 |
| 面会 | 曜日、時間帯、枠長、人数、予約期限 | 施設 |
| 商品 | ケア・ドゥ商品コード、規格、単価、ロット、納期 | ケア・ドゥ |
| 在庫 | 保管場所、最低／安全在庫、棚卸単位 | 施設 |
| 発注 | 承認金額、承認者、緊急発注ルール | 施設／本部 |
| 請求 | 締日、請求書形式、照合単位 | ケア・ドゥ／経理 |
| 通知 | LINE／アプリ／メールの使い分け | 法人 |

10. 開発開始時のバックログ（順番固定）

B001 Supabaseプロジェクト／PostgreSQL／Storage作成

B002 現行SQLiteデータの移行スクリプト作成

B003 organizations / facilities / departments / users / roles作成

B004 RBACミドルウェア実装

B005 共通audit_logs・notifications実装

B006 family_links / residentsへ現行家族紐付け移行

B007 電子書類テーブルv2とStorageへPDF保存

B008 複数署名・版管理・取消・リマインド

B009 workflow_requests / approvalsと3申請画面

B010 面会設定・空き枠・予約競合制御

B011 ケア・ドゥ商品・施設別価格マスタ

B012 在庫トランザクションと発注点ロジック

B013 発注書・承認・ケア・ドゥ受注画面

B014 納品・検品

B015 請求書・3点照合

B016 管理ダッシュボード・CSV出力・パイロットテスト

11. Go / No-Go チェック（コーディング開始条件）

□ パイロット施設を1施設に確定（第一候補：メゾン・二宮）

□ 7ロールの権限表を承認

□ 職員承認ルート（中間管理職（チーフ、リーダー、マネージャー）→施設管理者）を確定

□ 文書テンプレート3〜5種を確定

□ 面会枠ルールを確定

□ ケア・ドゥ商品マスタの初期データを準備

□ 在庫管理対象商品を10〜30商品に絞る

□ staging用SupabaseとRender環境を準備

□ 実データ投入前の個人情報・労務・取引データ運用ルールを確認

開始判定 上記のうち「パイロット施設・権限・承認ルート・DB環境」が確定すればS0実装を開始できる。商品マスタ等はS4までに準備すればよい。

12. 今回の次アクション

| No. | 次に行うこと | 成果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | staging用Supabaseを作成 | DB・StorageのURL／鍵 |
| 2 | v15ソースを統合開発ブランチへコピー | develop基準コード |
| 3 | 共通DBスキーマを作成 | migration 001 |
| 4 | users / facilities / roles を置換 | family/admin依存を解消 |
| 5 | 現行ログイン・チャット・お知らせが新DBで動くことを確認 | 後方互換テスト |
| 6 | 電子書類v2を最初の新モジュールとして実装開始 | S1着手 |

ITTOKAI  |  Connect Today, Create Tomorrow